# IN2000 Obligatorisk oppgave 3

Statusrapport – Gruppe 20

Aktiviteten vi valgte for å bli kjent med gruppa var minigolf. Denne aktiviteten bidro til en mer avslappet og uformell atmosfære i gruppen. Vi opplevde at dette reduserte nervøsitet og gjorde det lettere å kommunisere åpent.

Teamdynamikken ble merkbart bedre etter aktiviteten. Det ble enklere å delta aktivt i diskusjoner, og samarbeidet føltes mye mer naturlig og effektivt.

Foreløpige funksjonelle krav:

- Applikasjonen skal formidle oppdatert informasjon om flomfare i vassdrag.

- Applikasjonen skal vise snøskredfare for relevante geografiske områder.

- Applikasjonen skal visualisere kraftig vind ved hjelp av et interaktivt vindkart.

- Applikasjonen skal vise informasjon om bølger og springflo som kan medføre skade langs kysten.

Foreløpige ikke-funksjonelle krav:

- Applikasjonen skal ha en responstid på maks 2 sekunder ved vanlig brukerinteraksjon under normale nettverksforhold.

- Applikasjonen skal være kompatibelt med Android versjon 8.0 (API 24) og nyere, samt støtte skjermstørrelser fra 5 til 11 tommer.

- Applikasjonen skal automatisk oppdatere data minst hvert 2. minutt.

- Applikasjonen skal ha en modulær arkitektur med tydelig separasjon mellom UI, logikk og datatilgang (MVVM-arkitektur).

Hvordan teamarbeidet skal foregå:

- Møtefrekvens: Vi skal møtes på mandager hovedmøte fra 10:00-14:00, muligens lenger eller kortere hvis det skulle være nyttig. Eventuelle flere kortere statusmøter ved behov.

- Smidige praksiser: Vi planlegger å benytte Scrum-inspirert arbeidsmetodikk med ukentlige springer, sprint planlegging i starten av hver uke, daily standups, sprint review, sprint retrospective etter hver sprint og ved større milepæler (f.eks. MVP). Vi velger scrum siden dette er en iterativ tilnærming for å sikre kontinuerlig forbedring og tilpasning.

- Verktøy: Vi har blitt enige om ulike verktøy vi skal bruke fremover: Android Studio (utvikling), Git og GitHub (versjonskontroll), Notion (backlog/KanBan og planlegging), Messegner (administrative kortere meldinger), Microsoft Teams (Generell komunikasjon), powerpoint (presentasjoner), word (rapport-skriving), Figma (UI-Design).